ПОСТАНОВА

президії Центрального правління УТОС

18  березня  2014  року                   №  3 - 8	м.  Київ

Про хід підготовки здравниць УТОС

до оздоровчого сезону

Осадчий О.М.

Савченко О.В.

Боярський будинок  відпочинку УТОС  і санаторій  ім. Наговіцина в  місті Євпаторія розпочали підготовку до оздоровчого сезону 2014 року.

Для відкриття літнього сезону 2014 року у Боярському будинку відпочинку  розпочато  наступні роботи: підготовка  номерів спального  корпусу для  косметичного  ремонту, часткової замінити внутрішньої  електропроводки та електроустановчих приладів, заміни внутрішніх  каналізаційних  труб.

Планується, по можливості, замінити меблі, які від сирості непридатні для подальшого використання, а у їдальні замінити дві ванни.

Для виконання вищезазначених робіт, з березня 2014 року,  до роботи у Боярському  будинку відпочинку залучено  електромонтера  і сантехніка. В квітні 2014 планується залучити до роботи  двох робітників з комплексного обслуговування і ремонту будівель.

Важливою задачею залишається встановлення та підключення котельні у спальному корпусі. На даний час зібрані кошти на придбання котла, є домовленість на його закупівлю і в подальшому будуть проведені  роботи по підключенню до цього котла системи опалення спального корпусу.

У  санаторії  ім. Наговіцина,  завдяки фінансовій підтримці Сімферопольського УВО УТОС  завершено ремонт покрівлі, кімнат 1-го і 2-го поверхів медичного корпусу.     Згідно плану,  розпочато поточний косметичний ремонт номерів спальних  корпусів, прибирання території.

Заплановано проведення наступних заходів:

- косметичний ремонт залу їдальні і приміщень кухні;

- ремонт водопроводу та сантехнічного обладнання у корпусах;

- ремонт електропроводки та електроустановчих елементів;

- проведення необхідного ремонту та підготовка до роботи обладнання їдальні і котельної;

- капітальний ремонт даху котельної площею 100 кв.м.;

- заміна дерев’яних конструкцій лавок;

- ремонт каналізації медичного корпусу;

- підготовка  документів  на  отримання  ліцензії  Мінздрава.

Буде проведено  підготовку  до сезону  пляжу,  транспорту та інші роботи.

Виходячи з вищенаведеного, президія Центрального правління УТОС постановляє:

- Директору  санаторію ім. Наговіцина   Байдецькому В.В. і    директора Боярського будинку відпочинку Маташ Т.Л.:

  - Вчасно закінчити підготовку до оздоровчого сезону, виконати всі необхідні заходи до 20 травня 2014 року.

  - Оформити всі документи,  необхідні для відкриття оздоровчого сезону.

- Суворо попередити директора санаторію ім. Наговіцина   УТОС Байдецького В.В. і  директора Боярського будинку відпочинку Маташ Т.Л. про персональну відповідальність за своєчасну підготовку  до оздоровчого сезону.

- Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника голови ЦП УТОС Осадчого О.М.

Голова Президії

Центрального правління УТОС                                            В.М. Більчич

За секретаря

Президії ЦП УТОС                                                                П.В. Клецко