ПОСТАНОВА

президії Центрального правління
Українського товариства сліпих (УТОС)

18 вересня 2018 р.	№ 09-6                                                             м. Київ

Про хід підготовки УВО, УВП і організацій УТОС до роботи 
в осінньо-зимовий період 2018-2019р.р.

Савчук Я.Г. 
Гуінбойм М.Я.

Відповідно до вимог постанови президії ЦП УТОС від 15 травня 2018р., № 05-19 щодо підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2018- 2019років підприємства та організації системи здійснюють підготовку до роботи в зимових умовах і проводять заходи по економному використанню енергоресурсів.

Аналіз надісланих від УВО, УВП і організацій УТОС інформацій про хід підготовки свідчить про те, що підприємства і організації системи виконують організаційно - практичні заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, в основному, у строки, передбачені планами заходів.

За станом на 03 вересня 2018року підприємствами і організаціями системи проведено, в середньому, біля 50% від запланованих обсягів ремонтних робіт, у тому числі:

виробничих приміщень—61 %, адміністративних приміщень —52%, складських приміщень 35%, культурно-побутових приміщень —45%, покрівлі —57%, автотранспорту 51%, технологічного устаткування 55 %, вентиляційних систем —46%, опалюваних котелень —43%, водопровідних і каналізаційних систем — 59%, систем опалення житлових будинків, гуртожитків — 45%.

Найбільший відсоток готовності виконання запланованих ремонтних робіт (біля 80%) на Київських УВП№2 і №3, Кам’янець-Подільському УВП, Барському УВП, Вінницькому УВП, Дніпровському УВП, Дніпропетровському УВО «Луч», Білоцерківському УВП , Олександрійському УВП, Дніпродзержинському УВП, Одеському УВП, головному УВП Чернівецького УВО, Волинській обласній організації УТОС.

На більшості підприємств та організацій системи в стадії закінчення роботи по ремонту, очищенню та перевірці опалювальних, вентиляційних, водопровідних і каналізаційних систем, теплових комунікацій і систем гарячого водопостачання, а також роботи з благоустрою територій.

Враховуючи те, що на теперішній час в значній мірі підвищуються тарифи на оплату енергоносіїв ( особливо на природний газ), підприємства і організації системи з метою зниження негативного впливу від введення підвищених тарифів на виробничу і господарську діяльність основну увагу приділяють питанням впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат паливно- енергетичних ресурсів та підвищення ефективності споживання енергоносіїв в опалювальний період за рахунок значного посилення режимів економії і

бережливості, впровадження ефективних та мало витратних систем опалення, а саме:

ПОГ «Барське УВП УТОС»

за рахунок децентралізації системи теплопостачання підприємство повністю відмовилось від використання природного газу (впроваджено автономне опалення окремих підрозділів: печі «Булер’ян», електрообігрівачі, грубки);

— розроблена та подана органам місцевої влади «Програма фінансової підтримки інвалідам по зору по оплаті за житлово-комунальні послуги».

Київське УВП №3 УТОС

При тому, що на теперішній час котельня підприємства готова до роботи, робота котельні на зимовий період не планується, в зв’язку з великою вартістю природного газу. Працівникам та службовцям для роботи в зимових умовах підготовлені приміщення, які обладнані електрообігрівачами;

-- заміна люмінесцентних та ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи - прогнозована економія електроенергії до 35%.

Харківське УВП№2 УТОС

- відмова від використання природного газу для опалення підприємства та перехід на електроопалення (прогнозована економія щомісячно складає з урахуванням нових цін - 65 000,00 грн.).

ПОГ «Криворізьке УВП УТОС»

- існує своя газова котельня, яка подає теплоносій на 9-типоверховий житловий будинок, гуртожиток для інвалідів по зору і на підприємство. Опалення виробничих приміщень буде обмежено згідно графіка роботи підприємства та заходів з економії ресурсів.

Завершені роботи з реконструкції вузла обліку газу на за загальну суму 260000,00 грн., що дозволить підприємству зменшити собівартість теплової енергії на 15%.

Усі дільниці обладнані стаціонарними джерелами теплопостачання (електрокалорифельні установки).

Прогнозована економія ( згідно заходів з економії ресурсів) становить 1 13400,00 грн.

ПОГ «Київське УВПМ1 УТОС

— централізоване опалення відсутнє, в наявності автономне опалення окремих підрозділів і цехів. На дільниці термопластавтоматів - міні-котельня з проточним електроколом, на ремонтній дільниці — твердопаливна трубка. В

інших цехах, адміністративних та побутових ■ приміщеннях - електроконвектори;

- з метою економії електроенергії лампи освітлення замінені на більш економічні та менш затратні лампи LED в кількості 140 од. (прогнозована економія - 430 кВт/місяць - 990,00 грн./ місяць);

- для зменшення опалювальних площ планується (за рахунок зроблених запасів) призупинення в зимовий період роботи дільниці холодної висадки (площа - 311,0 кв.м.), а також частково штампувальної дільниці (площа - 376,0 кв.м.).

ПОГ «Білоцерківське УВП УТОС»

- централізоване опалення існує тільки в гуртожитках;

- на 2-х промислових майданчиках працюють дві газові котельні;

-- автономне опалення ( три твердопаливних котла) існує в 2-х структурних підрозділах.

ПОГ «Дніпровське УВП УТОС»

- за рахунок використання прогресивних технологій ( зміни технології) — прогнозована економія - 25,00 тис. грн.;

- за рахунок утеплення стель приміщень, а також покрівель -- прогнозована економія - 29,00 тис. грн.;

- за рахунок використання економних та альтернативних джерел енергії - прогнозована економія - 12,00 тис.грн.

ПОГ «Вінницьке УВП УТОС»

- зміна технологічного процесу пакування електрокіпя’тильників прогнозована економія електроенергії - 56000,0 кВт.год. на суму 158480,00 грн.;

- реконструкція системи опалення виробничого корпусу з метою можливості призупинення опалення частини приміщень в зимовий період — прогнозована економія - 10 тис.мЗ природного газу на суму 105,00 тис.грн.;

реконструкція системи освітлення цехів та зовнішнього освітлення з встановленням енергозберігаючих ламп та заміною люмінесцентних світильників 2х80Вт на світильники 2x3 6Вт - прогнозована економія електроенергії 5460,0 кВт.год. на суму 15,00 тис. грн.

ПОГ «Коростенське УВПУТОС»

- з метою економного розходу електроенергії планується завантажувати електропечі на повну потужність при робочій температурі, впроваджувати енергозберігаючі джерела освітлення - прогнозована економія 6488,0 кВт.год. на суму 8,7 тис.грн.

ПОГ «Олександрійське УВП УТОС»

— централізованою мережею теплопостачання опалюється тільки гуртожиток (система опалення готова до експлуатації);

З

адмінкорпус опалюється електроміні-котельнею, дільниці - локальними обігрівачами.

В результаті запланованих заходів на підприємстві прогнозується економія: за рахунок утеплення адміністративних , виробничих приміщень, гуртожитку 15.00 тис.грн., відключення незадіяного виробничого обладнання - 5,00 тис.грн., ущільнення виробничих цехів - 4,00 тис.грн.

Київське УВП№2 УТОС

на підприємстві централізоване опалення відсутнє, заходи по зменшенню витрат енергоресурсів:

- встановлення нових металопластикових вікон;

- переведення електротехнічного цеху з третього поверху на другий дозволить зекономити значні кошти, що йшли на обігрів третього поверху;

- проведення ревізії всіх силових щитів та усунення послаблень в контактах електромережі;

- усунення споживання великих об’ємів реактивної електроенергії, що дозволяє зекономити 750,00 грн. на місяць.

Орієнтовна економія коштів за весь опалювальний період становить 130,00 тис.грн.

Кременчуцьке УВП УТОС

- в зимовий період планується призупинити роботу адміністративного корпусу та перевести адміністрацію в приміщення гуртожитку, за рахунок зведення підрозділів в одне приміщення та відключення на зимовий період тепло і електропостачання окремих приміщень та адмінбудівлі загальною площею

156,0 кв.м. прогнозується зекономити біля 30,00 тис.грн.

ПОГ «Житомирське УВП УТОС»

- на підприємстві централізоване опалення здійснюється тільки для гуртожитку, приміщення клубу та бібліотеки;

- обігрів виробничих приміщень планується здійснювати за допомогою промислових обігрівачів різної потужності;

- для економії витрат, пов’язаних з тепло забезпеченням виробничих цехів та підрозділів, розроблений план переведення окремих дільниць в більш компактні приміщення;

-- проводиться постійна робота з місцевою владою для здешевлення оплати особам з інвалідністю по зору вартості житлово-комунальних послуг (в 2018р. було отримано особами з інвалідністю по 4500,00 грн.), в даний час оформляються документи по отриманню пільг в 2019р.

Щодо підготовки до роботи в зимових умовах підприємств УТОС, розташованих в Донецькій області на території, підконтрольній Україні (Артемівське УВП, Бахмутське УВП№1, Краматорське УВП, Слов’янське УВП) в постанові президії ЦП УТОС від 21.08.2018р №8-8 «Про стан роботи зазначених підприємств» вказано (при позитивній роботі Бахмутського УВП№1, Краматорського УВП, Слов’янського УВП, незважаючи на існуючі складні умови) на наявність окремих недоліків:

- Артемівське УВП - виробничі приміщення в незадовільному стані, відсутнє опалення, дах виробничого приміщення по виготовленню картонажних виробів потребує ремонту;

- приміщення Покровської дільниці Краматорського УВП потребує ремонту, відсутнє опалення (згідно даної постанови на ремонт виділено із ЦФ ЦП УТОС 7,5 тис.грн.);

- Слов’янське УВП - в адмінкорпусі не завершена реконструкція системи опалення з встановленням індивідуального котла обігріву.

У зв’язку з різким підвищенням тарифів на природний газ більшість підприємств і організацій системи впроваджують ( замість газових котлів) твердопаливні котли, які працюють на твердому паливі і на різних відходах.

Для здійснення дієвого контролю за використанням паливно- енергетичних ресурсів більшість підприємств і організацій системи, в основному, забезпечені необхідними лічильниками.

Поряд з цим не всі підприємства відповідально ставляться до проведення робіт з підготовки до роботи в зимових умовах. Ряд підприємств не виконують вимоги постанови президії ЦП УТОС від 15.05.2018р. №05-19, а також не реагують на письмові та телефонні нагадування співробітників апарату президії ЦП УТОС. Станом на 03.09.2018р. не представили інформацію про хід підготовки до роботи в осінньо-зимових умовах 2018 - 2019р.р. наступні підприємства:

Нікопольське УВП, Обухівське УВП, Кропивницьке УВП, Бердянське УВП, Вознесенське УВП, Ізмаїльське УВП, Лубенське УВП, Пирятинське УВП, Кролевецьке УВП, Херсонське УВП, Хмельницьке УВП, Мукачівське УВП№ 1, Черкаське УВП, Звенигородське УВП, Чернігівське УВП, Мелітопольське УВП№2, Рубіжанське УВП№1.

З метою забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єднань, підприємств і організацій системи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019р.р., Президія Центрального правління УТОС ПОСТАНОВЛЯЄ:

- Інформацію про хід підготовки УВО, УВП і організацій УТОС до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019років прийняти до відома.

- Звернути увагу перших керівників підприємств і організацій системи на їх персональну відповідальність за своєчасну і якісну підготовку УВО. УВП і організацій УТОС до роботи в осінньо-зимовий період.

- Керівникам Артемівського УВП, Краматорського УВП, Слов’янського УВП до початку опалювального сезону завершити весь обсяг робіт щодо підготовки підприємств до роботи в зимових умовах.

Суворо попередити керівників підприємств і організацій, які не представили інформацію про хід підготовки до роботи в осінньо-зимових умовах ^Нікопольського УВП, Обухівського УВП, Кропивницького УВП, Бердянського УВП, Ізмаїльського УВП, Лубенського УВП, Пирятинського УВП, Кролевецького УВП, Херсонського УВП, Хмельницького УВП, Мукачівського УВП№1, Черкаського УВП, Звенигородського, Чернігівського УВП, Мелітопольського УВП№2, Рубіжанського УВП№1), щодо неприпустимості такого безвідповідального підходу до цього важливого питання та вказати їм на те, що в подальшому керівники підприємств і організацій, які своєчасно не представляють інформацію про хід підготовки, а

також про готовність своїх підприємств і організацій до роботи в осінньо- зимовий період, будуть окремо викликатись на засідання президії І ЦІ УТОС з наданням конкретних пояснень по зазначеним питанням.

Зобов’язати керівників вище вказаних підприємств до 01 жовтня 2018 р. провести усі необхідні заходи для забезпечення нормальної роботи своїх підприємств в зимовий період ( повну інформацію представити в ЦП УТОС згідно Додатку№2 до постанови президії ЦП УТОС від 15.05.2018р.№05-19).

5. Керівникам УВО, УВП і організацій УТОС:

- До 01 жовтня 2018року повністю завершити увесь обсяг намічених робіт по ремонту виробничих фондів, підготовці під’їзних шляхів до прийому і розвантаження вантажів в зимових умовах.

- Привести до належного стану території підприємств, системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання, провести роботи по утепленню вікон і дверей у виробничих приміщеннях, житлових та громадських будинках, гуртожитках, ремонт і випробування теплових мереж, не допускаючи втрат тепла.

- Закінчити підготовку до роботи взимку у приміщеннях обласних правлінь, ТПО, клубів, гуртожитків, медичних пунктів.

- Провести роботи по консервації баз відпочинку, звернувши при цьому особливу увагу на суворе дотримання вимог правил пожежної безпеки, забезпечити належне зберігання матеріально-технічних цінностей.

- Враховуючи те, що в Україні на даний час і в подальшому планується значне підвищення тарифів на оплату енергоносіїв, особливу увагу звернути на посилення режиму економії паливно-енергетичних ресурсів, для чого необхідно:

— розглянути можливість додаткової децентралізації системи теплопостачання з впровадженням ефективних мало витратних джерел теплопостачання (твердопаливні котли, печі «Булер’ян», міні-котельні, теплогенератори, електричні конвектори, масляні електрообігрівачі та інше), які пройшли відповідну атестацію, забезпечують створення безпечних умов праці для осіб з інвалідністю по зору і обслуговуючого персоналу.

- Суворо дотримуватись встановлених добових лімітів використання електроенергії, теплової енергії та природного газу, постійно переглядати та оновлювати питомі норми витрат. Продовжити роботу по максимально можливому оснащенню усіх підрозділів підприємств Та організацій, а також житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання електроенергії, теплоенергії, газу і води.

З метою створення в зимовий період на робочих місцях осіб з інвалідністю по зору належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов праці терміново розробити і направити в регіональне відділення ФСЗІ бізнес-план на тему «Покращення санітарно-гігієнічних умов, направлених на енергозбереження та поліпшення температурних показників в приміщеннях з відповідним пакетом документів (розрахунок вартості робіт, акти обстеження робочих місць осіб з інвалідністю по зору і припис про приведення умов праці інвалідів до встановлених санітарно-гігієнічних нормативів), завірених органами Санепідемнагляду та Держгірпромнагляду - для отримання від Фонду соціального захисту інвалідів безповоротної фінансової допомоги на

проведення робіт по наступним напрямкам: ремонт і реконструкція котелень та теплопунктів, вентиляційних, енергетичних, водопровідних та каналізаційних систем, теплових комунікацій та мереж, а також систем гарячого водопостачання.

- Активізувати роботу серед членів УТОС і працівників системи по економному використанню в побуті теплоенергії, газу і води.

- Забезпечити необхідний запас палива для потреб виробництва.

- Надавати всіляку допомогу та сприяти членам УТОС, працівникам системи в заготівлі на зиму картоплі, овочів та фруктів.

- Постійно і наполегливо ставити перед місцевими державними адміністраціями питання про надання підприємствам і організаціям УТОС, а також особам з інвалідністю по зору пільг по зниженню плати за електроенергію, теплоенергію, палива, газ і воду.

- Спеціальним комісіям, створеним на підприємствах і в організаціях системи згідно постанови президії ЦП УТОС від 15.05.2028р. №05-19, провести перевірки готовності підприємств і організацій до роботи в зимових умовах станом на 01 жовтня 2018р. До складу комісії обов’язково ввести керівників громадських організацій.

- До 01 жовтня 2018 року направити відділу з питань виробничої діяльності ЦП УТОС письмову інформацію про повну готовність до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років згідно Додатку№2 до постанови президії ЦП УТОС від 15.05.2018р. №05-19, а також по наступним напрямкам:

— щодо впровадження додаткових заходів по зменшенню негативного впливу від введення підвищених тарифів з оплати енергоносіїв на виробничу і господарську діяльність структур УТОС з визначенням по кожному із запланованих заходів прогнозованих результатів економії (у гривнях) відносно використання паливно-енергетичних ресурсів (теплоенергії, теплоенергії, палива, газу, води, комунальних витрат).

- Головам обласних правлінь УТОС прийняти всі можливі заходи по налагодженню зв’язків з різними спонсорами, благодійними спілками для надання ними організаціям, підприємствам УТОС та окремим особам з інвалідністю по зору допомоги в сплаті боргів за спожиті енергоносії, а також у придбанні продуктів харчування, кормів для худоби та розглянути ці питання на засіданні правління.

- Звіт з підготовки до роботи в зимових умовах підприємства підписати керівнику і голові первинної організації, а в обласних правліннях - голові обласної організації і голові ревізійної комісії.

- Відділу з питань виробничої діяльності ЦП УТОС опрацювати отримані дані, провести детальний аналіз готовності підприємств та організацій УТОС до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та доповісти президії ЦП УТОС у листопаді 2018року.

Голова президії ЦП УТОС

# Text boxes

В.М.Більчич